Einstaklingsverkefni

Ásdís Valtýsdóttir

Heiti verkefnis: Tímalína listarinnar: ArtJourney

1. Matskvarði

| Hluti verkefnis | Hlutfall |
| --- | --- |
| Core Features - 40% |  |
| • Hægt að hlaða niður listaverki í vefsíðuna | 20% |
| • Tímalína af listaverkum með dagsetningu og athugasemdum | 20% |
| Framenda og hönnun - 30% |  |
| • Hreint og skipulagt viðmót | 15% |
| • Responsive Design | 10% |
| • Animation virkni | 10% |
| Gagnavinnsla og geymsla - 20% |  |
| • Myndir og upplýsingar hýstar í prismic | 20% |
| Prófanir og skjölun - 10% |  |
| • Grunnprófanir (einingarpróf ef tími leyfir) | 5% |
| • Skjölun og README.md skjal | 5% |

- Tímaáætlun

| Vika | Verkefni |
| --- | --- |
| Vika 6 (Feb 12 - 18) | Uppsetning á Astro, Prismic og Tailwind. |
| Vika 7 (Feb 19 - 25) | "Bæta við mynd" virkni, geymsla í Prismic, birting mynda |
| Vika 8 (Feb 26 - Mar 3) | Animation virkni, hover effect og UI betrumbætur |
| Vika 9 (Mar 4 - Mar 10) | Deployment á Netlify, debugging og skjölun |
| Vika 10 (Mar 11 - Mar 17) | Prófanir, skýrsla skrifuð, kynningaræfingar |
| Vika 11-12 (Mar 18 - Apr 7) | Final review, kynning og afhending verkefnis |

3. Grunnur að Skýrslu

Inngangur

Verkefnið mun fela í sér að hlaða niður sínum listaverkum á vefsíðuna, geyma þau í gagnagrunni og birta þau í láréttri tímalínu. Auk þess er hægt að skrifa um myndina sína(Dæmi: „Hér var ég að vinna í að skyggja“). Þessi vefsíða á að birta (vonandi) þá þróun sem einstaklingur hefur náð í verkum sínum. Auk þess munu hreyfimyndir vera til staðar, og ef tími gefst verður hægt að hlaða niður tímalínunni sem pdf skjal.

Tækni

- Framendi: Astro, Tailwind

- Bakendi: Prismic

- Hóstun: Netlify fyrir framenda

(Hvað gekk vel í verkefninu?

Hvað var hægt að bæta?)

4. Kynningar

- Já, ég vil endilega kynna verkefnið.